Zmluva o dielo č. 1/MsKS/2013

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Identifikačné údaje obstarávateľa

Názov :                   			BYP s.r.o.

Sídlo :                                                   	ul. Hviezdoslavova č.141

IČO :                                                      	36 437 263

Štatutárny orgán :                                   	Ing. Miloš Barák, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :

- zmluvných :                                        	Ing. Miloš Barák

- technických:                                        	Bc. Michal Madliak

Bankové spojenie :                                	Prima banka a.s., pob. Liptovský Hrádok

Číslo účtu :                                            	1615211001/5600

ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ:                                     	GEVOS, s.r.o.

Galovany 162, 032 11 Galovany

Zastúpený:                                           	Jozef Gejdoš

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:                        	Jozef Gejdoš

vo veciach technických:                       	Ing. Jozef Gejdoš

Bankové spojenie:                                	VUB a.s. Lipt.Mikuláš

Číslo účtu:                                            	215211735/0200

IČO:                                                     	36 440 841

Číslo tel./fax:                                       	044/5593369

E-mail:                                                 	gevos@azet.sk

ďalej len zhotoviteľ

Článok I

Predmet plnenia

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo: Stavebné úpravy Msks Lipt. Hrádok – estrádna sála podľa   rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou ZoD.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu uvedenú v č.II tejto zmluvy.

Článok II

## Cena  diela

2.1 Cena za dielo je vypracovaná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996Z.z v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo takto:

Cena za dielo bez DPH:                5420,65 EUR

DPH   20 %:                                  1084,13 EUR

Cena za dielo s DPH:                    6504,78 EUR

2.2 Cenu bude možné meniť len v prípade, že:

Sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na znížení, resp. zvýšení ceny v súvislosti so  zmenou rozsahu

predmetu plnenia, čo bude upravené dodatkom k ZoD.

V prípade nevyhnutnosti naviac prác alebo doplňujúcich prác tieto budú ocenene sadzbami a cenami

v zmluve o dielo, ak sú tie použiteľné, Ak zmluva neobsahuje žiadne sadzby alebo ceny použiteľné pre

ocenenie naviac prác a doplňujúcich prác, budú sadzby a ceny zo zmluvy o dielo použité ako podklad

pre ocenenie až do tej miery, pokiaľ je to primerané. V opačnom prípade budú dohodnuté primerané

sadzby a ceny.

Článok III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví a objednávateľovi odovzdá v zmysle tejto zmluvy do 1 mesiaca od odovzdania a prevzatia staveniska

3.2. V prípade ak zhotoviteľ nebude môcť pokračovať v prácach z dôvodu nepriaznivých klimatických

podmienok, predlžuje sa lehota na odovzdanie diela o túto dobu.

Článok IV

## Platobné podmienky

4.1. Platba za predmet plnenia zmluvy sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude uhradená do 30.09.2013.

4.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce.

4.3. Lehota splatnosti faktúr je do 30.9.2013.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry za vykonané práce podľa čl. III tejto zmluvy. Ak tak

neučiní, zhotoviteľ bude požadovať úhradu 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom dodania prác podľa čl. IV tejto zmluvy, bude

objednávateľ požadovať úhradu 0,01% z ceny diela, za každý deň omeškania.

4.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti pri vykonávaní prác.

Článok V

Záručná doba – zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí

poskytnutých objednávateľom.

5.3. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ

právo reklamovať vadu diela a požadovať u zhotoviteľa povinnosť bezplatne odstrániť vadu.

5.5. Objednávateľ pri zistení vady uplatní písomne u zhotoviteľa predmet reklamácie. Zhotoviteľ   po jej

obdržaní do troch dní písomnou formou navrhne termín reklamač. konania (dátum, hod.), ktorý si

účastníci telefonicky vzájomne potvrdia. V rámci reklamač. konania sa vykoná previerka predmetu

reklamácie. Súčasne s uznaním reklamácie zhotoviteľ navrhne lehotu na odstránenie.

V prípade neodstránenia reklamovanej vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zadať

odstránenie vady inému subjektu na náklady zhotoviteľa stavby.

5.6. V prípade, že objednávateľ uplatní u zhotoviteľa reklamáciu, ktorá sa v priebehu jej riešenia

ukáže byť neoprávnenou, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré zhotoviteľovi s jej

riešením vzniklo.

Článok VI

Kontrola plnenie záväzkov

6.1 Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy o dielo podliehajú súhlasu obidvoch strán s tým, že obsah

musí byt dohodnutý písomné.

6.2 Zhotoviteľ je povinný o prácach viest stavebný denník.

6.3 Funkciu stavbyvedúceho za zhotoviteľa je poverený: p. Gejdoš.

6.4 Funkciu stavebného dohora za objednávateľa je poverený:

6.5 Právne vzťahy, ktoré vznikli touto Zmluvou a ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.6 Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

6.7 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

V. Galovanoch   dňa

O b j e d n á v a t e ľ:                                                      Z h o t o v i t e ľ:

...............................................                                       ................................................

Ing. Miloš Barák                                                                   Gejdoš Jozef

konateľ                                                                                   konateľ